## Código de Documento TI-EA2022-12577-R1 N.º PASE: 2024-13893

Código de Requerimiento 2309009369 Tipo Requerimiento:  

Impacto:   

Gestión de Información   Desarrollado con Proveedor  

1. **Datos Generales**

Fecha de Solicitud Pase\_\_\_17/01/2024\_\_\_\_\_\_ Analista Solicitante \_\_Juan Gala\_\_\_\_

Usuario Final \_\_\_\_Manuel Cieza\_\_\_\_\_\_ Área Usuario Final \_ Productos y servicios para empresas\_\_\_\_\_

Fecha y Hora programada de ejecución: \_\_\_\_\_\_22/01/2024 06:00 am\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre Proyecto \_CC1 Carta Fianza Digital - Mejoras Emisión y Renovación\_\_

Nombre Empresa Proveedor \_\_Fractal\_\_\_\_\_

1. **Información de la Aplicación** Nueva Aplicación: ( ) Si ( x ) No

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la aplicación** | **Banca por Internet Empresarial Repotenciada** | | |
| **Lenguaje de Programación** | ***JAVA*** | | |
| **Ruta Carpeta de Desarrollo** | **\\SERBIFFILEX64\Sistemas\_Distribuidos\CarpetaPase\JGALA\BXIE\** **TI-EA2022-12577 - R1 CC1 Carta Fianza Digital - Mejoras Emisión y Renovación\2024-13893\B2-BIFNET\_EMPRESARIALREP\_03.00.093\FUENTES\APLICATIVO** | | |
| **Ruta Carpeta Pruebas UAT** | [\\serbiffilex64\Aseguramiento\_Calidad\_UAT\BIFNETEMPRESARIALREP\B2-BIFNET\_EMPRESARIALREP\_03.00.0](file:///\\serbiffilex64\Aseguramiento_Calidad_UAT\BIFNETEMPRESARIALREP\B2-BIFNET_EMPRESARIALREP_03.00.064)93 | | |
| **Nº Versión en producción** | **03.00.092** | **Nº Versión después del pase** | **03.00.093** |

1. **Alcance. (Marcar con una X)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicaciones Web | X | Base de Datos |  |
| Componentes COM+ |  | Ejecutables |  |
| Instalación en PCs de usuario |  | Web Services |  |
| Aplicaciones Cliente Servidor |  | Otros |  |

1. **Recursos de Software/Aplicativo pre-instalado que requiere la aplicación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Software / Aplicativo** | **Versión** | **En Cliente**  *(Marcar con una X)* | **En Servidor**  *(Marcar con una X)* |
| ***JBOSS*** | ***7.1*** |  | *X* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### *Archivos de despliegue*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre** | **Tipo**  **(Instalador o Deployment)** |
| 1 | *DCIBS\_BIFNETEAR.ear* | *DCIBS\_BIFNETEAR.ear* |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

**Nombres y tipos de archivos a actualizar**

#### *Base de datos: \_\_\_DCIBS\_BIFNET\_\_\_\_ Servidor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_*

(A Agregar, E Eliminar, M Modificar)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre de Script** | **Objeto** | **Tipo**  *(De la lista de tipos, ver instructivo)* | **A**  *(Marcar con una X)* | **E**  *(Marcar con una X)* | **M**  *(Marcar con una X)* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| *Totales:* | |  |  |  |

#### *Aplicación*

(A Agregar, E Eliminar, M Modificar)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre Fuente** | **Nombre Compilado** | **A**  *(Marcar con una X)* | **E**  *(Marcar con una X)* | **M**  *(Marcar con una X)* | **Observaciones** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Totales:* |  |  |  |  |

1. **Procedimiento de ejecución del Pase a Producción – Plan de Instalación**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Ingresar al administrador JBOSS con el usuario jbossadmin Y CLAVE DE ACCESO**  [**https://bif1bpipj14.dombif.peru:9993/console/App.html#hosts**](https://bif1bpipj14.dombif.peru:9993/console/App.html#hosts) |
| **2** | Realizar la deshabilitacion del EAR *DCIBS\_BIFNETEAR*    *Luego lo desasignamos*    Luego eliminamos el EAR    Luego Asignamos el EAR    Luego damos Reload al servidor    Luego reiniciamos cada uno de los nodos |

1. **Plan de Rollback**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ACTIVIDAD: Seguimiento post-RollBack.**  **FECHA: 22/01/2024**  **HORA: Durante el día**  **AREA: Producción, Canales y CRM**  **RESPONSABLE: Producción (Operador de turno), Juan Gala (LM).**  **Tomar el EAR de la versión 03.00.092 y realizar el procedimiento del paso 6.** |

1. **Observaciones**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**La fuente a modificar se saca de la ruta de fuentes de pases:**

<http://10.30.30.248/BanBifEmpresas/banbif-bxie-v2>

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Medición del Riesgo**   

**Sustento de la valoración del riesgo:**

 

 

 







1. **Describa la complejidad del cambio**

****

****

****

1. **Conformidad y Autorizaciones.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Analista**  **Desarrollo** | **Especialista**  **Desarrollo** | **Observaciones** |