Código de Documento:      15052		Nº PASE:	2024-14361

Código de Requerimiento 02404010202

Desarrollado con Proveedor

- Datos Generales

Fecha de Solicitud Pase_____27/04/2024________ Analista Solicitante ____Juan Gala______

Usuario Final ____ Diego Asmat______ Área Usuario Final _ Productos y servicios para empresas_

Fecha y Hora programada de ejecución: ______27/09/2024 06:00 pm___________________

Nombre Proyecto _ Habilitador Hos to Web BXIE __

Nombre Empresa Proveedor __Fractal____ Responsable Proveedor_____________

- Información de la Aplicación  			Nueva Aplicación : ( X ) Si   (  ) No

| Nombre de la aplicación | Host To Web – Registro de pago de Haberes, CTS y Proveedores |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje de Programación | GOANYWHERE |  |  |
| Ruta Carpeta de Desarrollo | \\Serbiffilex64\Sistemas_Distribuidos\CarpetaPase\jgala\BXIE\15052\2024-14361\B2-BIFNET_EMPRESARIALREP_03.00.098 |  |  |
| Ruta Carpeta Pruebas UAT | \\serbiffilex64\Aseguramiento_Calidad_UAT\GOANYWHERE\GOANYWHERE_HOSTTOWEB\ (en caso que no exista la carpeta, entonces crearlas. |  |  |
| Nº Versión en producción |  | Nº Versión después del pase | 1 |

- Alcance. (Marcar con una X)

| Aplicaciones Web |  | Base de Datos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes COM+ |  | Ejecutables |  |
| Instalación en PCs de usuario |  | Web Services |  |
| Aplicaciones Cliente Servidor |  | Otros | X |

- Recursos de Software/Aplicativo pre-instalado que requiere la aplicación

| Software / Aplicativo | Versión | En Cliente (Marcar con una X) | En Servidor (Marcar con una X) |
| --- | --- | --- | --- |
| GOANYWHERE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | X |  | X |

#### Archivos de despliegue

| # | Nombre | Tipo (Instalador o Deployment) |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2W_BXIE_POST_HAB | Deployment |
| 2 | H2W_BXIE_POST_PRV | Deployment |
| 3 | Share_BIF1BPIPJ14 | Deployment |
| 4 | BXIE_PRD | Deployment |
| 5 | Schedule: HostToWeb BXIE Proveedor | Configuración |
| 6 | Schedule: HostToWeb BXIE Haberes | Configuración |
| 7 |  |  |

Nombres y tipos de archivos a actualizar

#### Base de datos :	_________________	Servidor:     ______________________

(A Agregar, E Eliminar, M Modificar)

| # | Nombre de Script | Objeto | Tipo (De la lista de tipos, ver instructivo) | A (Marcar con una X) | E (Marcar con una X) | M (Marcar con una X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Totales: |  |  |  |  |

#### Aplicación

(A Agregar, E Eliminar, M Modificar)

| # | Nombre Fuente | Nombre Compilado | A (Marcar con una X) | E (Marcar con una X) | M (Marcar con una X) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Totales: |  |  |  |  |

- Procedimiento de ejecución del Pase a Producción – Plan de Instalación

| 1 | Paso 1: Recurso - Share_BIF1BPIPJ14 (SSH Server) - BXIE_PRD (REST Server) - Importar Recursos - Ingresar al menú Resources - En la sesión Resource Type, seleccionar el tipo SSH Servers (SFTP/SCP/SSH) - Seleccionar el tipo SSH Servers (SFTP/SCP/SSH) - Dar clic en Import Resources Import from XML - Elegir la opción Work Station (PC) y dar clic al botón Elegir Archivo - Seleccionar el Share_BIF1BPIPJ14.XML desde su directorio local y dar clic en Abrir - Luego dar clic en el botón Import - Validar que se muestra el mensaje de importación exitosa - En la sesión Resource Type, seleccionar el tipo REST Servers - Seleccionar el tipo REST Servers - Dar clic en Import Resources Import from XML - Elegir la opción Work Station (PC) y dar clic al botón Elegir Archivo - Seleccionar el BXIE_PRD.XML desde su directorio local y dar clic en Abrir - Luego dar clic en el botón Import - Validar que se muestra el mensaje de importación exitosa En la ruta /PROCESOS/BANCA_X_INTERNET_EMPRESAS/HOSTTOWEB/, desplegar en GOANYWHERE los siguientes XML En caso de que no exista las carpetas, se deben crear - Crear carpeta del Proyecto - Ingresar al menú Workflows Projects del GoAnyWhere - Seleccionar la carpeta PROCESOS y dar clic en la opción Folder Add - Ingresar los campos Folder Name y Description con los siguientes valores. Folder Name: BANCA_X_INTERNET_EMPRESAS Description: Proceso de carga de archivos Host To WEB Luego dar clic en Save - Validar que se muestra el mensaje de creación de carpeta exitosa - Seleccionar la carpeta BANCA_X_INTERNET_EMPRESAS y dar clic en la opción Folder Add - Ingresar los campos Folder Name y Description con los siguientes valores Folder Name: HOSTTOWEB Description: Proceso de carga de archivos de pagos Haberes, CTS y Proveedores Luego dar clic en Save - Validar que se muestra el mensaje de creación de carpeta exitosa Paso 3:Proyectos - H2W_BXIE_POST_HAB - H2W_BXIE_POST_PRV - Importar proyectos - Luego de crear la carpeta HOSTTOWEB, deberá seleccionarla para importar los proyectos. Para ello se debe dar clic en la opción Import Proyects Import from ZIP - En la pantalla de importación, elegir la opción Work Station (PC) y dar clic en el botón Elegir archivo - Seleccionar el .ZIP desde su directorio local y dar clic al Abrir - Seguidamente dar clic en Import - Comprobar que se han importado correctamente los proyectos H2W_BXIE_POST_HAB y H2W_BXIE_POST_PRV - Crear carpetas Local /BXIE/HABERES_H2W y /BXIE/PROVEEDOR_H2W - Dar clic al proyecto H2W_BXIE_POST_HAB - En el árbol Project outline, desplazarse al final y seleccionar el componente Borrar Archivos Haberes - En detalle ir al campo Directory y dar clic en el botón - En la ventana emergente, en la barra superior escribir la ruta /Compartidos/ y dar enter - Luego de acceder a la ruta /Compartidos, dar clic en agregar carpeta - En la pestaña New Folder, indicar el campo New Folder Name 0104_HostToWeb y dar clic en Create - Luego deberá acceder a la carpeta creada /Compartidos/0104_HostToWeb y dentro se procederá a crear 2 nuevas carpetas con los nombres /HABERES_H2W y /PROVEEDOR_H2W, quedando la estructura de la siguiente manera - Al finalizar deberá visualizar las 2 nuevas carpetas creadas - Finalmente, dar clic en cerrar en la parte superior derecha - Por último, salir del proyecto dando clic en Exit Paso 4:Schedule - Schedule: HostToWeb BXIE Proveedor - Schedule: HostToWeb BXIE Haberes - Configurar Schedules Host To WEB - Ingresar al menú Workflows Schedules y dar clic en la opción Add Schedule - Para crear el Schedule, se deberá completar la información obligatoria de las pestañas según se indica a continuación: - Pestaña Project Completar los datos: Name, Description, Project, Admin User, Password y Status Name: HostToWeb BXIE Proveedor Description: Ejecución programada del proyecto HostToWeb Proveedor Project: Dar clic en el botón con los tres puntos y en la pantalla Select a Project, navegar hasta la ruta PROCESOS BANCA_X_INTERNET_EMPRESAS HOSTTOWEB y elegir el proyecto H2W_BXIE_POST_PRV Luego de elegir el proyecto, el campo Project se verá de la siguiente manera: Admin User: Indicar el usuario administrador que ejecuta el proyecto de forma automática. En esta configuración de ambiente previo se está considerando el usuario OPERADORDES Password: Indicar el password del usuario administrado que ejecuta el proyecto de forma automática. Status: Active Al finalizar, la pestaña Projetc se muestra de la siguiente manera: - Pestaña Shedule Completar los datos como se muestra a continuación: Schedule Frecuency: Minutely Schedule Options Start Date: Indicar la fecha (día, mes y año) de inicio. Ejemplo: 19/03/2021 Start Time: Indicar la hora de inicio. Ejemplo: 00:00 am Run Every: 5 Minutes (se debe asignar 5 Minutos para su ejecución periodica) Repeat Options: Frecuency: Never - Luego de configurar el Schedule, se deberá confirmar la programación de ejecución y se visualizará la fecha y hora de la próxima ejecución. - Luego de programar el Schedule para el proyecto Proveedores, se deberá configurar otro Schedule para el proyecto Haberes siguiendo los pasos descritos en el punto anterior 4.2. Importante: Considerar los siguientes cambios en la pestaña Project para el nuevo Schedule Haberes. Name: HostToWeb BXIE Haberes Description: Ejecución programada del proyecto HostToWeb Haberes Project: Dar clic en el botón con los tres puntos y en la pantalla Select a Project, navegar hasta la ruta PROCESOS BANCA_X_INTERNET_EMPRESAS HOSTTOWEB y elegir el proyecto H2W_BXIE_POST_HAB La pestaña Project, deberá mostrarse de la siguiente manera: La pestaña mantiene la misma configuración indicada previamente Luego de configurar y salvar el Schedule, se deberá confirmar la programación de ejecución y se visualizará la fecha y hora de la próxima ejecución |
| --- | --- |
| 2 |  |

- Plan de Rollback

| 1 | Eliminar los recursos los proyectos GOANYWHERE ejecutados a demanda Paso 1: Recurso - Share_BIF1BPIPJ14 - BXIE_PRD Paso 2:Proyectos - H2W_BXIE_POST_HAB - H2W_BXIE_POST_PRV Paso 3:Schedule - Schedule: HostToWeb BXIE Proveedor - Schedule: HostToWeb BXIE Haberes |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- Observaciones

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Medición del Riesgo

Sustento de la valoración del riesgo:

- Describa la complejidad del cambio

- Conformidad y Autorizaciones.

| Analista Desarrollo | Especialista Desarrollo Roger Briones | Observaciones |
| --- | --- | --- |